2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

# OCAK 2014

# I- GENEL BİLGİLER

## A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. (Yayım tarihi 21.11.1983 Resmi Gazete No: 18228) Buna göre;

Madde 28 – Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, Kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 31. Maddesi İle Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün harcama yetkililerinin belirlenmesinde izlenen yol esasları çerçevesinde Başkanlığımız tarafından yürütülen inşaat yatırımlarıyla ilgili harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi Başkanlığımız uhdesindedir. Başkanlığımız örgüt yapısı içerisinde 5018 Sayılı Kanun’un 32. Maddesi gereğince

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Bu amaçla Üniversitemiz eğitim (yükseköğretim/spor) sektöründeki yatırım Projelerinin ödenekleri ile birimimize ayrılan cari ödeneklerinin harcanması da başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

Misyon: Üniversitemizin mekân, altyapı, çevre düzeni ihtiyaçlarını; bunların bakım, onarım ve işletmelerinin sürdürülmesini, insanlığın bilim, teknoloji, sanat birikimlerinden yararlanarak ve yasalara uyarak planlamak, projelendirmek, inşa etmek suretiyle sağlamaktır.

Vizyon: Akılcı yaklaşım ve eylemlerle kurumsal bazda eksiklerimizi hızla tamamlayıp kendi hizmet alanımızda evrensel standartları yakalamak, çağdaşlık sınırlarını zorlamak ve lider olmaktır.

Yukarıda bahsedilen mevzuatlar çerçevesinde Daire Başkanlığımız; çalışmalarımızın verimli şekilde yürütülmesi açısından organizasyon şemasındada görüleceği gibi üç birim olarak yapılandırılmış ve personel görevlendirmeleri yapılmıştır.

1-PLANLAMA VE ORGANİZASYON ŞUBESİ

İdari ve Mali İşler Birimi

- Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimleri ile ilişkili olduğu tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaları yapmak, takip etmek ve yürütmek,

- Üniversitelerce yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmeleri değerlendirmek.

- Üniversitemiz adına İl Koordinasyon Kurulunu takip etmek, İl koordinasyon Kurulu için dönemler halinde Üniversitemiz yatırım Projeleri izleme tablosu ile Yatırımcı kuruluş dönem raporlarını hazırlamak, İl Koordinasyon ve izleme sistemine (İKİS) veri girişlerini yapmak,

- Başkanlığımızın yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak, neticelendirmek, yatırımların tahakkukunu yapmak,

- Başkanlığımızın cari bütçesini hazırlamak, neticelendirmek, cari harcamaların tahakkukunu yapmak,

- Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla; üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak,

- Birim Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Performans Programı, Mali Durum Beklenti Raporu ile Yatırım İzleme Raporu, Hizmet envanter tablosu, ve Hizmet Standartlarını belirlemek ve hazırlamak,

Peyzaj Planlama Birimi

22.000 dekar alana sahip Merkez Kampus de yerleşim planlarına göre yeşil alanları planlamak, projelendirmek, uygulamalarını yapmak, bakım çalışmalarını yürütmektir. İmkanlar ölçüsünde bağlı diğer kampus alanları ve sosyal tesislerin de yeşil alan faaliyetlerine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda;

- Ağaçlandırma Çalışmaları, Çim Ekim Çalışmaları, Çevre-Park düzenleme Faaliyetleri, Yeni Park ve Yeşil alanların tespiti ve plan ve projelerinin yapılması işlerini yapmak,

- Sulama İşleri, Sulama Sistemlerinin Rehabilitasyonu, Çim-Çayır Biçme, Yabani Ot biçme, Ağaç Budama, Ağaç Bakımı, Organik ve Kimyasal Gübreleme, Hastalık ve Zararlılara karşı İlaçlama ve Karla mücadele çalışması yapmak,

- Tamamlama Dikimleri, mevsimlik çiçek dikimleri, Yeşil Alanların Temizliği (Gazel, dal, moloz vb. temizliği:) Birimlerden gelen muhtelif hizmet taleplerinin imkânlar dâhilinde karşılanması işleri yapılmaktadır.

- Açık ve kapalı alanlarda çevre düzenleme çalışmalarının ve peyzaj planlamalarının yapılması,

- Planlaması yapılan alanların ve gerçekleştirilecek ağaçlandırma organizasyonlarını uygulamalarını yapmak

- Peyzajda kullanılacak canlı ve cansız materyal seçimini yapmak,

- Mevcut ağaçlandırılmış alanlardaki bitkisel yapının düzenli olarak bakımını yapmak.

2-YAPIM İŞLERİ ŞUBESİ

Denetim ve Hakediş Birimi

- İhalesi birimimizce gerçekleştirilecek inşaat, elektrik, makine ve peyzaj işleriyle ilgili her türlü teknik hizmetleri yürütmek,

- İhale kapsamındaki işlerimizin denetim, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

- Üniversitemizin mimari proje, harita, vaziyet planı, peyzaj planları, sosyal ve teknik altyapı planları gibi her türlü yerleşke projelerinin yapımı ve aplikasyonu işlemlerini yapmak,

- Bahse konu olan işlerle ilgili plan proje ve ihale dosyalarının arşivini oluşturmak, merkez kampusun ve dışındaki yerleşkelerdeki birimlerimizin su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme gibi teknik altyapı hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak,

- Kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

İhale Hazırlık Birimi

Yapım İşleri ihalelerinin teknik ve mali hazırlıklarını yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yapmak.

3-BAKIM ONARIM ŞUBESİ

Bakım Onarım ve Satın Alma Birimi

- Merkez yerleşkenin ve dışındaki yerleşkelerdeki birimlerimizin su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme gibi teknik altyapı hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak,

- Bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri işleri yapmak,

- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

- Isı Merkezi, müstakil kazan daireleri, elektrik trafoları, jeneratör, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, kampusumuzun ihtiyacı olan suyun temininde kullanılan su kuyuları gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bitmiş inşaatlarımızda dâhil bütün bunların bakımı ve onarımını yapmak,

- Üniversitemizin tüm birimlerinde ani müdahale gerektiren teknik problemlere müdahale, uzun vadede gereken teknik planlamalarla ilgili veri toplama, kısa vadede teknik çözümler için gereken malzeme, avadanlık vb. temini çalışmalarını yapmak,

- Isı Merkezi, müstakil kazan daireleri, elektrik trafoları sayaçlarının takibi, jeneratör, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, kampusumuzun ihtiyacı olan suyun temininde kullanılan su kuyuları gibi tesislerin teknik kontrollerini yapmak, sağlıklı işletilmesin sağlamak bitmiş inşaatlarımızda dâhil bütün bunların periyodik bakımı ve onarımını yapmak,

- Yukarıda bahsedilen işlerin yapılması için gerekli olan mal ve malzemenin piyasa fiyat araştırmasını ve muayene kabul işlemlerini yaparak temin etmek.

## İşletmeler Birimi

- Isı Merkezi, Isı merkezine bağlı galeriler boyunca borulamalar, eşanjör dairelerinin sağlıklı işletimi, periyodik bakımı, bunun için gerekli alet, araç, gereç ve avadanlıklarının temini vb. işleri yapmak.

- Kızılırmak kenarında bulunan su kuyularımdan Kampus alanında bulunan depolara su temini yapılarak kullanma suyunun devam ve sürekliliğini sağlamak.

## B. Birime İlişkin Genel Bilgiler

## Fiziksel Yapı

Birimimiz İdari Ana Bina, Bakım Onarım kısmı, Teshin Merkezi (Isı), Su Kuyuları Pompa Binası ve  bahçe sirkülasyon alanları olmak üzere geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Birimimize ait binaların kullanım alanları aşağıda gösterilmiştir.

| Hizmet Alanı | Alan-m2 |
| --- | --- |
| İdari Bina - Rektörlük binası 6. kat | 1.449 |
| Bakım Onarım birimi - Eski Yapı İşleri binası | 259 |
| Bakım Onarım birimi - depolar | 130 |
| Teshin Merkezi | 1.530 |
| Su Kuyuları Pompa Binası | 120 |
| Bahçe Sirkülasyon -K.Ü. Kampus Alanı | 23.491.000 |

### Örgüt Yapısı

II – SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

## A-2013 yılı içerisinde sunulan hizmetlere ilişkin bilgilere

Daire Başkanlığımız; çalışmalarımızın verimli şekilde yürütülmesini sağlayıp 2013 Mali Yılında yatırım bütçe imkanları doğrultusunda kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak aşağıda belirtilen işleri yapmıştır.

- Etüd proje kapsamında arıtma tesisimizin projesi yapılmış olup 5 adet jeolojik etüd raporları tanzim edilmiştir.

- Rektörlük + Fen Edebiyat Fakültesi H Blok İnşaatı(1.500 m2) bitirilmiştir.

- Kampus içine ring yolunun kilit parke kaplaması, Kampus gölet alanı çevre düzenlemesi ve Kampus su hattı (Kızılırmak Depo arası-4.000 metre) yapılmıştır

- Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı Morfoloji kısmının (10.000 m2) bitirilmesiyle 200 Yataklı Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmete geçirilmiştir.

- Derslikler ve Merkezi Birimler Veteriner Fakültesi 2. Kısım İnşaatına başlanmıştır.

- Derslikler ve Merkezi Birimler Diş Hekimliği Fakülte binası inşaatına başlanmıştır.

- Büyük Onarım Detay Programı ile programlanan işlerin tamamının yılı içerisinde ihaleleri yapılmıştır.

Üniversitemizde 2013 yılı yatırım bütçesinde Birimimiz gerçekleştirme görevliliğinde yürütülen yatırım projelerinde %93 oranında harcama gerçekleştirilmiştir.

B-Hedef-sonuç ilişkisi içerisinde genel değerlendirme

2013 Yılı Bütçesinde yer Alan ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 57. Md. ve Kamu Mali Yönetim Kanununun 31. Md. İle Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün harcama yetkililerinin belirlenmesinde izlenen yol; Başkanlığımız tarafından yürütülen inşaat yatırımlarıyla ilgili harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi Başkanlığımızdır.

Başkanlığımız örğüt yapısı içerisinde 5018 Sayılı Kanunun 32. Md. gereğince Bütçe ilke ve esaslarına kanun tüzük, yönetmelikler ile mevzuat esasları doğrultusunda; yılı ödeneklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.

# İdarenin Stratejik Amaçı

- Yapıda kalite, teknolojide güncellik...

- Doğaya saygılı yeşille iç içe bir çevre...

- Yapılarımızda emniyet, güvenlik ve konfor...

- Engellilerimize saygılı engelsiz bir yaşam...

- Sosyal, sportif, kültürel mekanlara, altyapısı işlevsel ve yeterli sonuçlara ulaşmak…

# İdarenin Stratejik Hedefler

- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler inşa etmek,

- Peyzaj mastır planlarımız ve raporunda belirlenmiş ana amaçlar ile şekillenen misyonumuzun gereği olarak  planlarımıza uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama ve  düzenli bakımlarını  sağlamak,

- Yerleşkemizin  uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz temiz sularla peyzaj unsuru göletler yapmak,

- Tamamen otomasyona bağlanmış ısı, elektrik enerji sistemleri, sulama sistemleri, ısınmada doğalgaz seçeneği oluşturmak,

- Yerleşkemizin trafik yollarını, trafik düzenini uygulama planlarımıza göre oluşturup ayrıca hafif raylı elektrikli ulaşım sistemleri ile desteklemek,

- Teknik altyapı uygulama projelerimizde yer alan pissu arıtma, temiz su arıtma, katı atık deponi ve imha  tesislerimizi inşa ederek modern sağlık anlayışının gereklerine uygun bir yerleşke oluşturmak,

- Başta ilköğretim imkanları olmak üzere kültür merkezleri, açık hava amfileri, tören ve şenlik alanları, açık ve kapalı spor sahaları, kordlar, gokart pistleri, yürüyüş yolları, kafeteryalar, lokantalar, lokaller, misafirhaneler, yurtlar, lojmanlar, kongre salonları, konferans ve sergi hacimleri, rekreasyon alanları, hobi bahçeleri oluşturmak,

- Bir yandan mastır planlarımızda ve raporunda belirlenmiş ana amaçlar ile şekillenen misyonumuzun gereği olarak bu hedeflere ulaşırken diğer yandan dairemizin kurumsal yapılanmasını çağdaş ölçülerde hızla tamamlayıp örnek alınan bir birim haline geleceğiz.

## Temel Politikalar ve Öncelikler

Üniversitemizin temel politikaları paralelinde akılcı, bilimsel, saygılı, kaliteli, katılımcı, güvenilir, şeffaf, meslek ilkelerine bağlı teknik çalışma birimi olarak mal ve hizmet üretmektir.

Fen Edebiyat Fakültesi binasının yapılmamış blokları ile Merkezi birimler ve derslikler projesi kapsamında yapılan Veteriner ve Diş Hekimliği Fakülte binalarının bitirilmesi önceliğimizdir.

## III- MALİ BİLGİLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama Sonuçları

EKONOMİK VE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

Yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarmalar tablo halinde aşağıda gösterilmiştir.

2013 Mali yılı Başkanlığımız cari bütçesi ödeneğindeki Personel giderleri ile SGK gider ödenekleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir

## B-Performans Bilgileri

Gerçekleştirme görevliliği başkanlığımızca yürütülen, 2013 Yılı Yatırım Programında belirtilen projelerin yılsonu itibari ile ödenek hareketleri aşağıdaki tablolardada belirtilmiştir.

2013 Yılı Yatırım Programında yer alan ve Başkanlığımızca yürütülen projeler :

1-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

| ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ-2013 |
| --- |
| EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM | PROJE NUMARASI | 2013H030250 |
|  | 2013 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 100.000 TL |
|  | 2013 EKLENEN ÖDENEK | 168.000 TL |
|  | 2013 YILI REVİZE EDİLMİŞ TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ | 268.000 TL |
|  | 2013 YILI YAPILAN HARCAMA | 264.886 TL |

Etüd proje kapsamında arıtma tesisimizin projesi yapılmış olup Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Yerleşkesinde yapılması düşünülen bina inşaatlarımız için 5 adet jeolojik etüd raporları tanzim edilmiştir.

2-REK. + FEN-EDE.FAK.İNŞ.

| REKTÖRLÜK + FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI-2013 |
| --- |
| EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM | PROJE NUMARASI | 1993H031850 |
|  | 2013 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 5.800.000 TL |
|  | 2013 EKLENEN ÖDENEK | 231.861 TL |
|  | 2013 YILI REVİZE EDİLMİŞ TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ | 6.031.861 TL |
|  | 2013 YILI YAPILAN HARCAMA | 6.031.861 TL |
|  | 2011 YILI YAPILAN HARCAMA | 4.480.040 TL |
|  | 2012 YILI YAPILAN HARCAMA | 7.500.000 TL |

01.08.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup aynı yıl 4.480.000-TL, 2012 yılı 7.500.000.-TL, 2013 yılında ise Rektörlük + Fen Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaatının 5.800.000.-TL olan ödeneği aktarmalarla birlikte 6.031.861.-TL harcanarak fiziki gerçekleşmesi %88 seviyesine gelmiştir. Rektörlük kısmı ile Fen Edebiyat Fakültesi H Blok inşaatı (1.500 m2) bitirilmiştir.

3-KAMPUS ALTYAPISI

| KAMPUS ALTYAPISI-2013 |
| --- |
| EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM | PROJE NUMARASI | 1993H031840 |
|  | 2013 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 3.000.000 TL |
|  | 2013 EKLENEN ÖDENEK | -260.758 TL |
|  | 2013 YILI REVİZE EDİLMİŞ TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ | 2.739.242 TL |
|  | 2013 YILI YAPILAN HARCAMA | 2.739.242 TL |

06.05.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olan Kırıkkale Üniversitesi Altyapı İnşaatı işi kapsamında 2012 yılında yapılan 25 mt genişliğinde 1250 metre uzunluğunda (31.250 metrekare) Kampus içine ring yolunun kilit parke kaplaması, Kampus gölet alanı çevre düzenlemesi ve Kampus su hattı (Kızılırmak Depo arası-4.000 metre) yapılmıştır

4-K.Ü. DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI

2012 den devrolan 10.000 m2 Morfoloji İnşaatı bitirilmiş olup 2013 yılı için Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı kapsamında iki adet alt projeden oluşmaktadır.

| DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER-2013 |
| --- |
| VETERİNER FAKÜLTESİ İNŞAATI 2.KISIM (16.584 M2) ÖZET BİLGİLER |
| EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM | PROJE NUMARASI | 2009H031640 |
|  | 2013 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 4.500.000 TL |
|  | 2013 EKLENEN ÖDENEK | 0 TL |
|  | 2013 YILI REVİZE EDİLMİŞ TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ | 4.500.000 TL |
|  | 2013 YILI YAPILAN HARCAMA | 4.499.988 TL |

| DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER-2013 |
| --- |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İNŞAATI (28.100 M2) ÖZET BİLGİLER |
| EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM | PROJE NUMARASI | 2009H031640 |
|  | 2013 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 6.718.000 TL |
|  | 2013 EKLENEN ÖDENEK | 28.897 TL |
|  | 2013 YILI REVİZE EDİLMİŞ TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ | 6.746.897 TL |
|  | 2013 YILI YAPILAN HARCAMA | 6.746.897 TL |

5-AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

| AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ-2013 |
| --- |
| ÖZET BİLGİLER |
| EĞİTİM / SPOR | PROJE NUMARASI | 1997H050180 |
|  | 2013 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 1.500.000 TL |
|  | 2013 EKLENEN ÖDENEK | 0 TL |
|  | 2013 YILI REVİZE EDİLMİŞ TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ | 1.500.000 TL |
|  | 2013 YILI YAPILAN HARCAMA |  |

2014 yılında Kırıkkale Üniversitesi Kampus alanına yapılması düşünülen spor tesislerinde kullanılacaktır.

6-MUHTELİF İŞLER (Büyük Onarım İşleri)

| MUHTELİF İŞLER-BÜYÜK ONARIM-2013 |
| --- |
| EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM | PROJE NUMARASI | 2013H030260 |
|  | 2013 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 1.000.000 TL |
|  | 2013 EKLENEN ÖDENEK | 780.000 TL |
|  | 2013 YILI REVİZE EDİLMİŞ TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ | 1.780.000 TL |
|  | 2013 YILI YAPILAN HARCAMA | 1.682.938 TL |

2013 Yılı Yatırım Program Muhtelif İşler Kapsamında detay program ile Birimimize 1.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, Likit ödenekten aktarılan ödenek ile toplam harcama  1.682,938,48.-TL’ulaşmıştır. 2013 Yılı Program Kararnamesi gereğince yılı içinde yapılacak işler detay programı ile tespit edilmiş ve 4734 Sayılı Kanun gereğince imalatların yapılabilmesi için ihaleleri yapılarak bitirilmiştir. Büyük Onarım işlerinde bahsedilen Fakülte ve Hizmet binalarımızın bakım onarım  işleri için Mahal listesi, Mimari Proje, Kroki, Röleve, Kesit ve Detayları  verilmiş olan toplam 6 adet ihale ile imalatlar yapılmıştır.

2013 yılı yapılan ihaleler tablo halinde aşağıda verilmiştir.

AĞAÇLANDIRMA HİZMETLERİ

2013 yılında yapılan Park-Bahçe Bakımı Hizmet İhalesi kapsamında kampus alanında 12 adet hizmet personeli çalıştırılarak değişik cins ve boyda  orman ağaçı, çalı, gül ve mevsimlik çiçek dikilmiştir. Gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları aşağıdaki tablodagörülecektir.

# V - ÖNERİLER VE TEDBİRLER

Bütçeden ayrılan ödenekler reel anlamda artırılmalı ve bloke konulmamalı.İnşaat projelerine planlanan sürede bitirilebilecek düzeyde ödenek ayrılmalı. Özellikle yıllık projelerde Ocak ve Şubat aylarında da harcamalara izin verilmesi.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer Alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve Mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 09.04.2013

B.Salim BOZDEMİR

Yapı İşl. Ve Tek. Dai. Bşk.