2015MALİ YILI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

- OCAK 2016

# I- GENEL BİLGİLER

## A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. (Yayım tarihi 21.11.1983 Resmi Gazete No: 18228) Buna göre;

Madde 28 – Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, Kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 31. Maddesi İle Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün harcama yetkililerinin belirlenmesinde izlenen yol esasları çerçevesinde Başkanlığımız tarafından yürütülen inşaat yatırımlarıyla ilgili harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi Başkanlığımız uhdesindedir. Başkanlığımız örgüt yapısı içerisinde 5018 Sayılı Kanun’un 32. Maddesi gereğince

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Bu amaçla Üniversitemiz eğitim (yükseköğretim/spor) sektöründeki yatırım Projelerinin ödenekleri ile birimimize ayrılan cari ödeneklerinin harcanması da başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

Misyon: Üniversitemizin mekân, altyapı, çevre düzeni ihtiyaçlarını; bunların bakım, onarım ve işletmelerinin sürdürülmesini, insanlığın bilim, teknoloji, sanat birikimlerinden yararlanarak ve yasalara uyarak planlamak, projelendirmek, inşa etmek suretiyle sağlamaktır.

Vizyon: Akılcı yaklaşım ve eylemlerle kurumsal bazda eksiklerimizi hızla tamamlayıp kendi hizmet alanımızda evrensel standartları yakalamak, çağdaşlık sınırlarını zorlamak ve lider olmaktır.

Yukarıda bahsedilen mevzuatlar çerçevesinde Daire Başkanlığımız; çalışmalarımızın verimli şekilde yürütülmesi açısından organizasyon şemasındada görüleceği gibi üç birim olarak yapılandırılmış ve personel görevlendirmeleri yapılmıştır.

1-YAPIM İŞLERİ ŞUBESİ

Denetim ve Hakediş Birimi

- İhalesi birimimizce gerçekleştirilecek inşaat, elektrik, makine ve peyzaj işleriyle ilgili her türlü teknik hizmetleri yürütmek,

- İhale kapsamındaki işlerimizin denetim, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

- Üniversitemizin mimari proje, harita, vaziyet planı, peyzaj planları, sosyal ve teknik altyapı planları gibi her türlü yerleşke projelerinin yapımı ve aplikasyonu işlemlerini yapmak,

- Bahse konu olan işlerle ilgili plan proje ve ihale dosyalarının arşivini oluşturmak, merkez kampusun ve dışındaki yerleşkelerdeki birimlerimizin su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme gibi teknik altyapı hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak,

- Kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

Yatırım Hizmetleri

Yapım İşleri ihalelerinin teknik ve mali hazırlıklarını yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yapmak.

2-PARK VE BAHÇELER ŞUBESİ

22.000 dekar alana sahip Merkez Kampus de yerleşim planlarına göre yeşil alanları planlamak, projelendirmek, uygulamalarını yapmak, bakım çalışmalarını yürütmektir. İmkanlar ölçüsünde bağlı diğer kampus alanları ve sosyal tesislerin de yeşil alan faaliyetlerine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda;

- Ağaçlandırma Çalışmaları, Çim Ekim Çalışmaları, Çevre-Park düzenleme Faaliyetleri, Yeni Park ve Yeşil alanların tespiti ve plan ve projelerinin yapılması işlerini yapmak,

- Sulama İşleri, Sulama Sistemlerinin Rehabilitasyonu, Çim-Çayır Biçme, Yabani Ot biçme, Ağaç Budama, Ağaç Bakımı, Organik ve Kimyasal Gübreleme, Hastalık ve Zararlılara karşı İlaçlama ve Karla mücadele çalışması yapmak,

- Tamamlama Dikimleri, mevsimlik çiçek dikimleri, Yeşil Alanların Temizliği (Gazel, dal, moloz vb. temizliği:) Birimlerden gelen muhtelif hizmet taleplerinin imkânlar dâhilinde karşılanması işleri yapılmaktadır.

- Açık ve kapalı alanlarda çevre düzenleme çalışmalarının ve peyzaj planlamalarının yapılması,

- Planlaması yapılan alanların ve gerçekleştirilecek ağaçlandırma organizasyonlarını uygulamalarını yapmak

- Peyzajda kullanılacak canlı ve cansız materyal seçimini yapmak,

- Mevcut ağaçlandırılmış alanlardaki bitkisel yapının düzenli olarak bakımını yapmak.

3-İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ

- Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimleri ile ilişkili olduğu tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaları yapmak, takip etmek ve yürütmek,

- Üniversitelerce yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmeleri değerlendirmek.

- Üniversitemiz adına İl Koordinasyon Kurulunu takip etmek, İl koordinasyon Kurulu için dönemler halinde Üniversitemiz yatırım Projeleri izleme tablosu ile Yatırımcı kuruluş dönem raporlarını hazırlamak, İl Koordinasyon ve izleme sistemine (İKİS) veri girişlerini yapmak,

- Başkanlığımızın yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak, neticelendirmek, yatırımların tahakkukunu yapmak,

- Başkanlığımızın cari bütçesini hazırlamak, neticelendirmek, cari harcamaların tahakkukunu yapmak,

- Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla; üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak,

- Birim Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Performans Programı, Mali Durum Beklenti Raporu ile Yatırım İzleme Raporu, Hizmet envanter tablosu, ve Hizmet Standartlarını belirlemek ve hazırlamak,

4-BAKIM ONARIM ŞUBESİ

Küçük Bakım Onarım

- Merkez yerleşkenin ve dışındaki yerleşkelerdeki birimlerimizin su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme gibi teknik altyapı hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak,

- Bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri işleri yapmak,

- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

- Isı Merkezi, müstakil kazan daireleri, elektrik trafoları, jeneratör, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, kampusumuzun ihtiyacı olan suyun temininde kullanılan su kuyuları gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bitmiş inşaatlarımızda dâhil bütün bunların bakımı ve onarımını yapmak,

- Üniversitemizin tüm birimlerinde ani müdahale gerektiren teknik problemlere müdahale, uzun vadede gereken teknik planlamalarla ilgili veri toplama, kısa vadede teknik çözümler için gereken malzeme, avadanlık vb. temini çalışmalarını yapmak,

- Isı Merkezi, müstakil kazan daireleri, elektrik trafoları sayaçlarının takibi, jeneratör, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, kampusumuzun ihtiyacı olan suyun temininde kullanılan su kuyuları gibi tesislerin teknik kontrollerini yapmak, sağlıklı işletilmesin sağlamak bitmiş inşaatlarımızda dâhil bütün bunların periyodik bakımı ve onarımını yapmak,

- Yukarıda bahsedilen işlerin yapılması için gerekli olan mal ve malzemenin piyasa fiyat araştırmasını ve muayene kabul işlemlerini yaparak temin etmek.

## İşletmeler Hizmetleri

- Isı Merkezi, Isı merkezine bağlı galeriler boyunca borulamalar, eşanjör dairelerinin sağlıklı işletimi, periyodik bakımı, bunun için gerekli alet, araç, gereç ve avadanlıklarının temini vb. işleri yapmak.

- Kızılırmak kenarında bulunan su kuyularımdan Kampus alanında bulunan depolara su temini yapılarak kullanma suyunun devam ve sürekliliğini sağlamak.

## B. Birime İlişkin Genel Bilgiler

## Fiziksel Yapı

Birimimiz İdari Ana Bina, Bakım Onarım kısmı, Teshin Merkezi (Isı), Su Kuyuları Pompa Binası ve  bahçe sirkülasyon alanları olmak üzere geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Birimimize ait binaların kullanım alanları aşağıda gösterilmiştir.

### Örgüt Yapısı

Personel Listesi

II – SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

## A-2015 yılı içerisinde sunulan hizmetlere ilişkin bilgilere

Daire Başkanlığımız; çalışmalarımızın verimli şekilde yürütülmesini sağlayıp 2015 Mali Yılında yatırım bütçe imkanları doğrultusunda kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak aşağıda belirtilen işleri yapmıştır.

- Etüd proje kapsamında 4 adet büyük yatırım projesi ile 11 adet harita alım işiyapılmıştır.

- Kampus altyapısı işi kapsamında 1 adet ihale yapılarak 20.000 m2 alanın peyzaj planlaması ve düzenlemesi yapılmıştır.

- Derslikler ve Merkezi Birimler Veteriner Fakültesi 2. Kısım İnşaatıbitirilerek hizmete alınmıştır.

- Derslikler ve Merkezi Birimler Diş Hekimliği Fakülte binası inşaatı %79 seviyesine gelmiştir.

- Fen Edebiyat Fakültesi son kısmının ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır.

- Açık ve Kapalı Spor salonu ( Yarı Olimpik Yüzme Havuzu) ihalesi yapılarak İnşaatına başlanmıştır.

- Büyük Onarım Detay Programı ile programlanan işlerimiz için toplam 5 adet bakım onarım ihalesi yapılmıştır.

- Kampus alanı genel park-bahçe bakımı ile çevre düzenleme işlerinde 18 adet işçi çalıştırılması için hizmet alımı yapılmıştır.

Üniversitemizde 2015 yılı yatırım bütçesinde Birimimiz gerçekleştirme görevliliğinde yürütülen yatırım projelerinde %95 oranında harcama gerçekleştirilmiştir.

B-Hedef-sonuç ilişkisi içerisinde genel değerlendirme

2015 Yılı Bütçesinde yer Alan ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 57. Md. ve Kamu Mali Yönetim Kanununun 31. Md. İle Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün harcama yetkililerinin belirlenmesinde izlenen yol; Başkanlığımız tarafından yürütülen inşaat yatırımlarıyla ilgili harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi Başkanlığımızdır.

Başkanlığımız örğüt yapısı içerisinde 5018 Sayılı Kanunun 32. Md. gereğince Bütçe ilke ve esaslarına kanun tüzük, yönetmelikler ile mevzuat esasları doğrultusunda; yılı ödeneklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.

# İdarenin Stratejik Amaçı

- Yapıda kalite, teknolojide güncellik...

- Doğaya saygılı yeşille iç içe bir çevre...

- Yapılarımızda emniyet, güvenlik ve konfor...

- Engellilerimize saygılı engelsiz bir yaşam...

- Sosyal, sportif, kültürel mekanlara, altyapısı işlevsel ve yeterli sonuçlara ulaşmak…

# İdarenin Stratejik Hedefler

- Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler inşa etmek,

- Peyzaj mastır planlarımız ve raporunda belirlenmiş ana amaçlar ile şekillenen misyonumuzun gereği olarak  planlarımıza uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama ve  düzenli bakımlarını  sağlamak,

- Yerleşkemizin  uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz temiz sularla peyzaj unsuru göletler yapmak,

- Tamamen otomasyona bağlanmış ısı, elektrik enerji sistemleri, sulama sistemleri, ısınmada doğalgaz seçeneği oluşturmak,

- Yerleşkemizin trafik yollarını, trafik düzenini uygulama planlarımıza göre oluşturup ayrıca hafif raylı elektrikli ulaşım sistemleri ile desteklemek,

- Teknik altyapı uygulama projelerimizde yer alan pissu arıtma, temiz su arıtma, katı atık deponi ve imha  tesislerimizi inşa ederek modern sağlık anlayışının gereklerine uygun bir yerleşke oluşturmak,

- Başta ilköğretim imkanları olmak üzere kültür merkezleri, açık hava amfileri, tören ve şenlik alanları, açık ve kapalı spor sahaları, kordlar, gokart pistleri, yürüyüş yolları, kafeteryalar, lokantalar, lokaller, misafirhaneler, yurtlar, lojmanlar, kongre salonları, konferans ve sergi hacimleri, rekreasyon alanları, hobi bahçeleri oluşturmak,

- Bir yandan mastır planlarımızda ve raporunda belirlenmiş ana amaçlar ile şekillenen misyonumuzun gereği olarak bu hedeflere ulaşırken diğer yandan dairemizin kurumsal yapılanmasını çağdaş ölçülerde hızla tamamlayıp örnek alınan bir birim haline geleceğiz.

## Temel Politikalar ve Öncelikler

Üniversitemizin temel politikaları paralelinde akılcı, bilimsel, saygılı, kaliteli, katılımcı, güvenilir, şeffaf, meslek ilkelerine bağlı teknik çalışma birimi olarak mal ve hizmet üretmektir.

Merkezi birimler ve derslikler projesi kapsamında yapılan Veteriner ve Diş Hekimliği Fakülte binalarının bitirilmesi önceliğimizdir.

## III- MALİ BİLGİLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama Sonuçları

EKONOMİK VE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

Yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarmalar tablo halinde aşağıda gösterilmiştir.

2015 Mali yılı Başkanlığımız cari bütçesi ödeneğindeki Personel giderleri ile SGK gider ödenekleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir

## B-Performans Bilgileri

Gerçekleştirme görevliliği Başkanlığımızca yürütülen, 2015 Yılı Yatırım Programında belirtilen projelerin yılsonu itibari ile ödenek hareketleri aşağıdaki tablolardada belirtilmiştir.

2015 Yılı Yatırım Programında yer alan ve Başkanlığımızca yürütülen projeler :

1-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Etüd proje kapsamında 4 adet büyük yatırım projesi yapılmıştır.

- KÜ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası ve Açık Spor Sahalarının Konsept Projeleri İle İhale Dosyası Hazırlama İşi

- Kırıkkale Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Uygulama Projeleri ve İhale Dökümanları Hazırlama işi

- Fen Edebiyat Fakültesi Projeleri ve İhale Dökümanları Hazırlama İşi

- Tekno Park ve Kuluçka Merkezi Binası Uygulama Projeleri ve İhale Dosyası Hazırlama işi

2-FEN-EDE.FAK.İNŞ.

3.000.000.- TL olan ödeneğin tamamı harcanan bu projenin  %20 seviyelerine gelmeleri sağlandı.

3-KAMPUS ALTYAPISI(20.000 m2)

Kampus altyapısı işi kapsamında 1 adet ihale yapılmış olup yapılan işler;

- Merdivenler,

- kanal (200 m),

- kondsiyon aletleri 9’lu, sekizgen kamelya ve masaları (10 adet) –dikdörtgen kamelya (3 adet),

- piknik masası (10 adet), Bank (30 adet), çöp kutusu (30 adet), köprü (3 adet)

- Direk 1 adet 8’li projector direği 15 m

- Otomatik sulama tesisatı

- Kayrak taşı 4000 m2

- 2 adet çeşme

- 1 adet çap 12 m havuz

- Bay/bayan WC 2+2

- Bisiklet parkı (10 adet sundurmalı + 12 adet açık)

- Kamera 12 adet

4-K.Ü. DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI

Toplamda 23.703.511.-TL harcama yapılarak Veteriner Fakültesi 2. Kısım İnşaatıbitirilmiş ve Diş Hekimliği Fakülte binası inşaatı %79 seviyesine gelmiştir.

5-AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

2.250.000.- TL olan ödeneğin tamamı harcanan bu projenin  %17 seviyelerine gelmeleri sağlandı.

6-MUHTELİF İŞLER (Büyük Onarım İşleri)

2015 Yılı Yatırım Program Muhtelif İşler Kapsamında detay program ile Birimimize aktarılan ödenek ile toplam harcama 2.504.811,83.-TL’ulaşmıştır. 2015Yılı Program Kararnamesi gereğince yılı içinde yapılacak işler detay programı ile tespit edilmiş ve 4734 Sayılı Kanun gereğince imalatların yapılabilmesi için ihaleleri yapılarak bitirilmiştir. Büyük Onarım işlerinde bahsedilen Fakülte ve Hizmet binalarımızın bakım onarım  işleri için Mahal listesi, Mimari Proje, Kroki, Röleve, Kesit ve Detayları  verilmiş olan toplam 5 adet ihale ile imalatlar yapılmıştır.

2015 YILI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BÜYÜK ONARIM İHALELERİ İLE YAPILAN İŞ ÖZETİ

- K.Ü. KESKİN MYO BÜYÜK ONARIM İŞİ

- Binanın tüm duvar ,tavan ve kapılarının boyanması

- Dış cephe siding kaplanması ve denizlik değişimleri

- 1 adet engelli WC, 2 adet oda laminant kaplama ve dış merdivene engelli korkuluğu

- 3 adet kamelya yapılması

- Bina önü ve otopark kilit parke

- Giriş kapısına bariyer

- Binanın tüm radyatörlerinin değiştirilmesi

- Kazan dairesinde boyler imalatı

- Yakıt tankının yönünün değiştirilmesi

- K.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HACILAR HÜSEYİN AYTEMİZ MYO VE BAHŞILI FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MYO BÜYÜK ONARIM İŞİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

- 1 adet akrilik zemin saha yapılması (basketbol, voleybol v ekipmlar dahil

- Paket arıtma önü kilit parke yapımı

- 10 adet kamelya,30 adet bank yapılması

- Kondisyon aletleri ve zemin yapımı

HACILAR H. AYTEMİZ MYO

- Bina çatısının sandwich panel çatı örtüsü yapılması

- Tesisat odalarının seramik kaplanması

- Su deposu yapılması

BAHŞILI FATMA ŞENSES MYO

- 5 adet kameriya yapılması

- Görme engelliler için uyarıcı yüzey yapılması

- Alçı sıva tamiratlarının yapılması

- Zemin kat koridoar duvarlarının 1 m yüksekliğe kadar laminant ile kaplanması

- KÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÜYÜK ONARIM İŞİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

- A ve B blok tüm duvar, tavan ve kapı kasalarının boyanması

- 1 adet kamelya, 30 adet bank ve 15 adet çöp kovası yapılması

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

- Seramik kaplama tamiratlarının yapılması

- 1 adet engelli rampasının yapılması

- Iç mekan bazı odanlarının boyanması

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

- A blok bina üst sulama drenajının yapılması

- A ve B blok öğrenci tuvalet kapılarının değiştirilmesi

- 1 adet kamerya yapılması

- Kuzem iç mekan boyanması

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

- Kantin genişletilmesi

- Sandwich panel çatı örtüsü yapılması (2 blok)

- Zemin kat ve dekanlık wc yenilenmesi

- Kumanda odası ve ses yalıtım odası

- Kazan dairesi fayans yapımı

- Iç mimarlık sınıflarının zemin ve duvar işleri

- Ofis,koridor,pencere korkuluk ve sınıf boya tamiratlarının yapılması

- Sensörlü musluk yapılması

- Üstü açık sahanlıkların zemin ve boyalarının yapılması

- Pwc pencere ve fayans işleri yapılması (resim atölyesi)

- Mermer tezgah ve raf yapılması (resim atölyesi)

- KÜ TIP FAKÜLTESİ, İİBF,BESYO, KIRIKKALE MYO VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER BÜYÜK ONARIM İŞİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

- Uzay Kafes Çatı altlarının kapatılması

- Dilatasyanlarının tamiratının yapılması

- Alçıpan bölmelerler oda oluşturulması (12 adet)

- 1 adet kamelya yapılması

KÜTÜPHANE BİNASI

- Pencerelerin açılır kanada dönüştürülmesi

- Sıva boya İşleri

- Eski yemekhanede boya, tamirat ve pvc boya işleri

- Personel giyinme soyunma odası bodrum kat

- 2 adet engelli rampası yapılması

- Güneş kırıcı imalatı yapılması

- 2 adet engelli wc yapılması

SPOR BİLİMLERİ

- Kondisyon Salonu Tavan tamiratı

- Oda bölmesi

- Fotoselli kapı (3 adet)

TIP FAKÜLTESİ

- Alüminyum kapı (3 adet)

- Ana giriş andezit kaplama yapılması

- Lavabo ve su gideri yapılması-iç hastalıkları laboratuvarı

- Derslik (çarşı) rüzgarlık yapılması

KIRIKKALE MYO

- İdari bina pencerelerinin değişimi

- Isı merkezi dış cephe boyama ve tretuar yapımı

- Ana bina güvenlik odası yapılması

- Rtv sütüdyosu ses yalıtımı

- Mobilya atöylesi wc,ısınma ve pwc yapılması

- Silah laboratuar asma tavan korkuluk ve kapı yapılması

- 4 adet lift ve 2 adet asansör yapılması

- Rafineri laboratuvarı dış kapı değişimi

- KÜ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ BÜYÜK ONARIM İŞİ

  - Çatı kaplama yapılması

  - Zemin kat asma tavan yapılması

  - Duvar kırım ve yapınları

  - 5 adet sınıf

  - Seramik zemin ve duvar kaplaması

  - Dış cephe kaplaması

  - Iç duvarlar alçı ve boyası

  - Kapılar (kanat, kasa,dış aliminyum kapılar)

  - 1 adet engelli,6 adet bayan ve 4 adet erkek wc yapılması

  - Dış bahçe tretuvar imalatları andezit kaplama yapılması

  - Bina mescit geçiş kamelya

  - Elektrik imalat (internet, kamera)

  - Makine tesisat (kalorifer)

2015 yılı yapılan ihaleler tablo halinde aşağıda verilmiştir

2015 YILI YAPILAN İHALELER

AĞAÇLANDIRMA HİZMETLERİ

2015 yılında yapılan Park-Bahçe Bakımı Hizmet İhalesi kapsamında kampus alanında 18 adet hizmet personeli çalıştırılarak değişik cins ve boyda  orman ağaçı, çalı, gül ve mevsimlik çiçek dikilmiştir.

- 720 adet ibreli fidan

- 1.790 adet yapraklı fidan

- 26.504 adet çalı

- 15.000 m2çim alan

# V - ÖNERİLER VE TEDBİRLER

Bütçeden ayrılan ödenekler reel anlamda artırılmalı, İnşaat projelerine planlanan sürede bitirilebilecek düzeyde ödenek ayrılmalı ve Özellikle yıllık projelerde Ocak ve Şubat aylarında da harcamalara izin verilmelidir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer Alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve Mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ……./……./2015

Ertuğrul ATEŞ

Yapı İşl. Ve Tek. Dai. Bşk.