|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **HEDEF ADI** | **Mevcut Hedef** | **Yeni Hedef** |
| 1 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde ve sorumluluğunda bulunan binalar, tesisler, araziler, mekanik ve elektrik tesisleri (jeneratör, asansör, KGK, ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri vb.) ve proje verilerinin ortak paket program yada web tabanlı uygulamalar içerisinde saklanması ve güncelliğinin sağlanması | Veriler büyük oranda ilgili kişilerde excel ve Word ortamında mevcuttur. Projelerdeki revizyonlarda eksiklikler vardır. | Paket program yada web tabanlı uygulama aracılığıyla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumluluğundaki tüm proje ve verilerin saklanması ve güncelliğinin takip edilmesi |
| 2 | Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatının yapımının tamamlanarak hizmete açılması | %80 | %100 |
| 3 | Kampüs Altyapısı İnşaatının (Arıtma tesisi ve su deposu) yapımının tamamlanarak hizmete açılması | %78 | %100 |
| 4 | İslami İlimler Fakültesi İnşaatının ikmal inşaatı ihalesine çıkmak ve yıl içerisinde ilerleme kaydetmek. | İslami İlimler Fakültesi İnşaatı %55 seviyesinde tasfiye edilmiş ve yarıda kalmıştır. İkmal inşaatı proje çalışmaları devam etmektedir. | İkmal inşaatı projenin tamamlanması, işin ihale edilmesi ve yıl sonuna kadar %70 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşmak |
| 5 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatının tamamlanarak hizmete açılması | %95 | %100 |
| 6 | Üniversitede bulunan ısı merkezleri ve binaların enerji etütlerinin yapılmasını sağlamak | 1 binanın enerji etüdü yapıldı. | 4 binanın ve ana ısı merkezinin enerji etüdünün yapılmasını sağlamak |
| 7 | Üniversite bulunan ısı merkezleri ve binalara enerji verimliliği uygulamalarını yapmak | Henüz başlamadı. | Tıp Fakültesi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi binalarının enerji verimliliği projelerinin uygulanmasını sağlamak. |
| 8 | Üniversitede kullanılan enerji sarfiyatının (elektrik ve doğalgaz) bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri ile %10 oranında düşürmek. | Teknik personele eğitimler aldırılmaktadır. | Tüm kullanıcılara (Akademik ve idari personel ve öğrencilere) enerjiyi verimli kullanma ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri yapmak ve eğitimler vermek |
| 9 | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulması | Ön fizibilite ve araştırma çalışmaları vardır. | Fizibilite ve araştırma çalışmalarını sonlandırmak ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulmasına başlanması |
| 10 | Üniversitemizin tüm fiziki alanlarının engellilere uygun hale getirilmesi ve yeni yapıların engellilere uygun olarak inşa edilmesi | Mevcut fiziki alanların %70’i engellilere uygun hale getirilmiştir. Yeni yapılar engellilere uygun olarak inşa edilmektedir. | Mevcut fiziki alanların %90’ını engellilere uygun hale getirmek |
| 11 | Personellerin ve yöneticilerin bilgi ve tecrübelerini artıracak organizasyonlara (eğitim, seminer, sempozyum, vb.) katılımlarını sağlamak | Eğitim, seminer, fuar vb. organizasyonlara katılımlar sağlanmaktadır. | Organizasyonların sayısı ve niteliğinin artırılarak katılımcıların sayısının artırılması. Eğitimciler ile anlaşıp daire başkanlığı içerisinde mevzuat, ihale, teknik bilgi ve enerji verimliliği eğitimleri düzenlemek |
| 12 | İnternet ve CCTV (kapalı devre kamera sistemi) altyapı kablolamasının birbirinden ayrılması | Kampüs içerisinde ayrıştırılmış internet ve CCTV altyapısı %20 | Kampüs içerisinde ayrıştırılmış internet ve CCTV altyapısının % 60 olmasının sağlanması |
| 13 | Atık su arıtma tesisinin verimli hale getirilmesi | Proje çalışmaları devam etmektedir. | Tesisin daha verimli çalışması için proje revizyonlarının yapılması ve uygulanması |